MARCO DE TRABAJO SCRUM

ROLES, EVENTOS Y ARTEFACTOS DE SCRUM

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIAG

Contenido

CONTROL DE CAMBIOS	1

INTRODUCCIÓN	3

1.	Agilidad	4

1.1.	El Manifiesto Ágil	4

1.2.	Los cuatro valores de la agilidad	4

1.3.	Los doce principios de la agilidad	5

2.	Scrum	5

2.1.	Componentes de Scrum	7

2.1.1.	Las Reuniones	7

2.1.2.	Los Roles	7

2.1.3.	Los Elementos	8

2.1.4.	Formato del Product Backlog	10

2.1.5.	Sprint Backlog	11

2.1.6.	Incremento	11

2.2.	Fases de Scrum	11

2.2.1.	Preparación del proyecto	11

2.2.2.	Las estimaciones de los backlogs	12

2.2.3.	Planificación de sprint	13

2.2.4.	Mantener el backlog del sprint	13

2.2.5.	Desarrollo del sprint	13

2.2.6.	Reuniones del sprint	13

2.3.	Diagrama detallado de las fases de la metodología ágil Scrum SIC	15

2.4.	Descripción de roles	16

2.4.1.	Product Owner	16

2.4.2.	Scrum Master	17

2.4.3.	Especialista de DevOps	17

3.	REFERENCIAS	18